附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**巴音郭愣（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目**

实施单位（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心**

主管部门（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心**

项目负责人（签章）：**赵军刚**

填报时间：**2025年04月08日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景**  
**根据《关于印发<巴州2023年丝绸之路经济带核心区（中巴经济走廊承载中心）高质量发展重点任务>的通知》精神，2023年9月中旬在州委的大力支持下，以全疆第一名的成绩通过自治区发改委审核，《巴州（库尔勒）骨干冷链物流基地建设方案》已呈报国家发改委，组织实施冷链物流信息化平台、冷链设备和老旧库升级改造项目；力争把巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地顺利纳入国家建设名单。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：组织5人跑办项目，积极争取项目资金，优化整合骨干冷链存量资源，租赁1间房屋，保障13个办公人员正常工作，提升工作效率。**  
**项目实施情况：完成组织5名相关人员协调跑办骨干冷链物流项目，依托新疆天苗农业集团有限公司、新疆拓普农业股份有限公司等15家企业组成联合运营体，2024年6月，巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地顺利纳入国家建设名单。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数7.8万元，预算执行率为78%，主要用于：4.86万元保障5人项目出差人员跑办项目，1.2万元租赁房屋1间，0.13万元保障13名办公人员正常工作运转。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**扶持新疆天苗农业集团公司开发建设巴州农业冷链物流数字化信息平台，汇集国家骨干冷链物流基地联盟企业数据，形成农产品原产地追溯、运输路径全过程跟踪、市场价格信息反馈，冷链业态全流程覆盖的综合信息网络。租赁房屋1间，保障13个办公人员正常运转，提升工作效率，组织5名相关人员协调跑办骨干冷链物流项目，力争2024年初将巴州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目纳入国家建设名单。**  
**2.阶段性目标：**  
**上半年，计划完成租赁房屋1间，保障志愿者正常生活。5名工作人员跑办骨干冷链物流基地项目，13名工作人员正常开展工作，力争2024年初将巴州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目纳入国家建设名单。**  
**下半年，累计保障5名工作人员跑办项目，13名工作人员正常开展工作。2024年6月，巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地顺利纳入国家建设名单。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循《中华人民共和国预算法》、《代理记账管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》和《项目支出绩效评价管理办法》等相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性，项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，数据采集、查阅资料，对数据的质量和完整性进行了严格把控，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**撰写报告时，按照统一的格式和规范进行编排，使内容层次分明。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目的各项指标进行评估，准确了解工作成果，判断是否达到预期目标，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，涵盖社会效益，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**依据绩效评价结果，合理分配人力、物力、财力等资源。深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，对成效显著的领域加大投入，对效果不佳的领域，调整资源分配，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确项目各科室在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为相关部门和领导提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目及其预算执行情况。该项目由巴州临空经济服务中心负责实施，旨在有效提升冷链基地存量资源整合能力。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为10万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：此项目按照年初制定计划顺利推进，各项任务按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性符合预期。**  
**（4）社会影响：有效提升冷链基地存量资源整合能力。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果依法依规在巴州政府网站公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：**  
**本次巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目支出绩效自评采用因素分析法。原因是：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响，从而评价绩效目标实现程度。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。原因是：该项目设置年初绩效目标申报表时预先制定了工作计划，采用计划标准，对项目实施带来的产出和效益进行对比核实，使决策者能够把精力集中在对项目价值最关键的决策上，确保项目支出的实施和目标的实现。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由办公室人员、财务人员、使用资金科室人员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，制定详尽的工作计划，清晰界定评价目标、覆盖范围、核心重点及时间节点，为后续工作奠定坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**（3）数据收集与整理**  
**广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、涉及的业务科室相关数据等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性。随后，对收集到的差旅、人员运转、房屋租赁费等数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（4）数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目各方面绩效的深入分析与评估。从该项目目标的达成情况来看，巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目在保障人员出差方面表现出色，达到了预期的标准与要求。**  
**在项目管理方面，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益，产生了积极的影响。具体而言，有效提升冷链基地存量资源整合能力。**  
**综上所述，巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 93.96分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.12分，得分率为 95.6%。项目产出类指标权重为40分，得分为34.84分，得分率为87.1%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 19.12**  
**项目产出 40 34.84**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 93.96**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**项目根据《关于印发<巴州2023年丝绸之路经济带核心区（中巴经济走廊承载中心）高质量发展重点任务>的通知》等文件立项，该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与保障办公人员数量、跑办项目出差人员、房屋租赁内容具有相关性，预算10万元与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标表设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标13个，其中可量化指标12个，量化率达92.3%，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了巴州临空经济服务中心精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目人员运转、人员出差、房屋租赁等实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对工作人员赴内地、自治区对接巴州骨干冷链物流基地项目组织协调、跑办，给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.12分，得分率为95.6%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资10万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出7.8万元，预算执行率为78%。**  
**此项权重分值为4分，得分为3.12分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府会计准则》等国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了《预算绩效管理工作实施办法》，《财务管理制度》，对资金的流动进行了全程监控与记录。资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目严格遵照《预算绩效管理工作实施办法》，《财务管理制度》等规定，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况。财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。**  
**综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。我单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**在具体执行过程中，相关业务科室严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由11个三级指标构成，权重分为40分，实际得分34.84分，得分率为87.1%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：保障办公人员数量，指标值：>=13人，实际完成值：13人，指标完成率100 %。**  
**指标2：跑办项目出差人数，指标值：>=5人，实际完成值：5人，指标完成率100 %。**  
**指标3：房屋租赁数，指标值>=1间：实际完成值：1间，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：公用经费保障率，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标2：支付房屋租赁费准确率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：公用经费支付及时率，指标值：>=95%，实际完成值：54.17%，指标完成率57.02%。偏差原因：由于机构改革，4月份人员分至发改委、商务局等单位，导致人均运转经费降低。改进措施：做好后期资金节约使用。**  
**指标2：房屋租赁费支付及时率，指标值：>=95%，实际完成值：66.67%，指标完成率70.18%。偏差原因：由于机构改革，5月份开始，志愿者到州团委开展工作，后期不再租赁房屋。改进措施：做好后期资金节约使用。**  
**指标3：人员出差经费报销及时率，指标值：>=95%，实际完成值：97.2%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为7.57分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：人均运转经费，指标值：<=0.24万元，实际完成值：0.13万元，指标完成率54.17%%。偏差原因：由于机构改革，4月份人员分至发改委、商务局等单位，导致人均运转经费降低。改进措施：做好后期资金节约使用。**  
**指标2：人员出差经费，指标值：<=5万元，实际完成值：4.86万元，指标完成率97.2%。偏差原因：由于机构改革，4月份人员分至发改委、商务局等单位，导致人均运转经费降低。改进措施：做好后期资金节约使用。**  
**指标3：房屋租赁费，指标值：<=1.8万元，实际完成值：1.2万元，指标完成率66.67%。偏差原因：由于机构改革，4月份人员分至发改委、商务局等单位，导致人均运转经费降低。改进措施：做好后期资金节约使用。**  
**此项权重分值为10分，得分为7.27分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益指标：**  
**指标1：有效提升冷链基地存量资源整合能力，指标值：有所提升，实际完成值：达成目标，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**2.满意度**  
**指标1：单位人员满意度，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**项目及时召开党委会议进行讨论，严格执行差旅费报销审批制度，层层把关。严格执行审计“八不准”纪律，做到廉洁审计。厉行节约，专款专用。**  
**在项目实施过程中，严格遵守各项财务制度，严格落实把关审核制度，每一笔项目资金支出有据可依，让项目资金落于实处。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**  
**2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。**

**六、有关建议**

**1.建议多进行有关绩效管理工作方面的培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。**  
**2.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**